ORYON

AGÊNCIA XARÁ · CNPJ 44.358.055/0001-43 · contato@agenciaxara.com.br

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL E DESENVOLVIMENTO DE LOJA VIRTUAL

Service Agreement for Brand Identity Design and E-commerce Development

Projeto: ORYON — Loja virtual de moda e joias, multilíngue (PT / EN / ES), com venda nacional e internacional
Project: ORYON — Multilingual fashion and jewelry online store (PT / EN / ES), selling in Brazil and internationally

Versão bilíngue — em caso de divergência, prevalece o português (Cláusula 15.1). · Bilingual version — in case of discrepancy, the Portuguese version prevails (Clause 15.1).

| PORTUGUÊS | ENGLISH |
| --- | --- |
| As partes abaixo qualificadas celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes. | The parties identified below enter into this Service Agreement, which shall be governed by the following clauses and conditions. |
| ## PARTES | ## PARTIES |
| CONTRATANTE: IRIS DEFNE AKSUNGER DA SILVA, inscrita no CPF sob o nº 129.917.101-01, residente e domiciliada na Rua Corrêa de Sá, nº 5, Santa Teresa, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20241-290, e-mail irisaksunger06@gmail.com, WhatsApp +351 92 084 0506, doravante denominada CONTRATANTE, responsável pela marca ORYON. | CLIENT: IRIS DEFNE AKSUNGER DA SILVA, Brazilian taxpayer ID (CPF) no. 129.917.101-01, residing at Rua Corrêa de Sá, 5, Santa Teresa, Rio de Janeiro/RJ, Brazil, ZIP 20241-290, email irisaksunger06@gmail.com, WhatsApp +351 92 084 0506, hereinafter the CLIENT, owner of the ORYON brand. |
| CONTRATADA: AGÊNCIA XARÁ, inscrita no CNPJ sob o nº 44.358.055/0001-43, com sede na Avenida José do Patrocínio, nº 2714, Centro, Vilhena/RO, e-mail contato@agenciaxara.com.br, neste ato representada por seu responsável DARLEY SILVA CANDIDO, inscrito no CPF sob o nº 090.888.401-05, doravante denominada CONTRATADA. | CONTRACTOR: AGÊNCIA XARÁ, Brazilian company registration (CNPJ) no. 44.358.055/0001-43, headquartered at Avenida José do Patrocínio, 2714, Centro, Vilhena/RO, Brazil, email contato@agenciaxara.com.br, represented by DARLEY SILVA CANDIDO, CPF no. 090.888.401-05, hereinafter the CONTRACTOR. |
| ## CLÁUSULA 1ª — DO OBJETO | ## CLAUSE 1 — PURPOSE |
| 1.1. O presente contrato tem por objeto (a) a criação da identidade visual da marca ORYON e (b) o desenvolvimento, do zero e sob medida, de uma loja virtual própria de moda e joias, em português, inglês e espanhol, sem uso de plataformas prontas (como Shopify ou Nuvemshop), com painel administrativo, análise do comportamento de clientes e regras de frete nacional e internacional, conforme o escopo descrito na Cláusula 2ª. | 1.1. The purpose of this agreement is (a) to create the ORYON brand identity and (b) to develop, from scratch and fully custom, a proprietary online store for fashion and jewelry, in Portuguese, English and Spanish, without ready-made platforms (such as Shopify or Nuvemshop), including an admin panel, customer behavior analytics and domestic and international shipping rules, as described in Clause 2. |
| 1.2. Integram este contrato, para todos os fins, a Proposta Técnica e Comercial de 21/10/2026, as definições acordadas com a CONTRATANTE por escrito (WhatsApp) entre 21/10/2026 e 29/10/2026, e a demonstração visual da página inicial publicada em oryon-demo.agenciaxara.com.br, aprovada pela CONTRATANTE em 29/10/2026 como direção visual de partida. Havendo divergência, prevalece este contrato. | 1.2. The following documents form part of this agreement for all purposes: the Technical and Commercial Proposal dated 10/21/2026, the definitions agreed with the CLIENT in writing (WhatsApp) between 10/21/2026 and 10/29/2026, and the homepage visual demo published at oryon-demo.agenciaxara.com.br, approved by the CLIENT on 10/29/2026 as the starting visual direction. In case of conflict, this agreement prevails. |
| ## CLÁUSULA 2ª — DO ESCOPO DOS SERVIÇOS | ## CLAUSE 2 — SCOPE OF SERVICES |
| 2.1. Identidade visual ORYON. Criação de: logotipo no formato wordmark e suas variações (versão principal, versão reduzida/símbolo para ícone e redes sociais, e versões para fundo claro e escuro); paleta de cores (azul-marinho, marfim e neutros suaves); sistema tipográfico (serifada elegante combinada com sem serifa moderna); e mini guia de marca em PDF com as regras de aplicação. Os arquivos finais serão entregues em formatos vetoriais e de uso digital (SVG, PDF e PNG). | 2.1. ORYON brand identity. Creation of: a wordmark logo and its variations (main version, compact version/symbol for app icon and social media, and versions for light and dark backgrounds); color palette (dark navy, ivory and soft neutrals); typography system (an elegant serif paired with a modern sans-serif); and a mini brand guide in PDF with usage rules. Final files will be delivered in vector and digital formats (SVG, PDF and PNG). |
| 2.2. Loja virtual (área do cliente final). Design exclusivo, no padrão de "luxo curado", atemporal e moderno, inspirado na referência Farfetch indicada pela CONTRATANTE, 100% responsivo (celular, tablet e computador), contendo: página inicial editorial com carrossel de imagens em tela cheia, coleções em destaque, peças selecionadas e seção da marca; páginas de categoria e coleção com filtros (categoria, marca, tamanho, preço, entre outros) e ordenação; busca de produtos; páginas editoriais de coleções, gerenciadas pelo painel; página Sobre a marca; newsletter (captação de e-mails); carrinho; e páginas institucionais (contato, trocas e devoluções, termos de uso e política de privacidade). | 2.2. Online store (customer-facing). Exclusive design in a "curated luxury" style, timeless and modern, inspired by the Farfetch reference indicated by the CLIENT, fully responsive (mobile, tablet and desktop), including: an editorial homepage with a full-width image carousel, featured collections, selected pieces and a brand section; category and collection pages with filters (category, brand, size, price, among others) and sorting; product search; editorial collection pages managed from the admin panel; an About the brand page; newsletter sign-up; cart; and institutional pages (contact, exchanges and returns, terms of use and privacy policy). |
| 2.3. Página de produto. Galeria com várias fotos e zoom; descrição; variações (tamanho, cor e outras) com controle de estoque; guia de tamanhos por categoria (roupas e joias, como aro de anéis); especificações de material, composição e cuidados; prazo estimado de entrega conforme o destino; informações de entrega, trocas e devoluções; e produtos relacionados ("complete o look" e peças similares). | 2.3. Product page. Gallery with multiple images and zoom; description; variations (size, color and others) with stock control; size guide per category (clothing and jewelry, such as ring sizes); material specifications, composition and care; estimated delivery time by destination; delivery, exchange and return information; and related products ("complete the look" and similar pieces). |
| 2.4. Multilíngue. Toda a loja em português, inglês e espanhol, com troca de idioma instantânea. Os textos fixos da loja serão entregues traduzidos de forma profissional e natural, sem tradução automática crua; os conteúdos cadastrados pela CONTRATANTE (produtos, coleções, banners) terão campos próprios para cada idioma no painel. | 2.4. Multilingual. The entire store in Portuguese, English and Spanish, with instant language switching. The store's fixed texts will be delivered with professional, natural translation, never raw machine translation; content entered by the CLIENT (products, collections, banners) will have dedicated fields for each language in the admin panel. |
| 2.5. Contas de clientes e checkout. O cliente final poderá comprar com conta (histórico de pedidos, endereços salvos e acompanhamento de rastreio) ou como visitante, sem cadastro. Checkout integrado a gateway de pagamento com Pix e cartão de crédito, e cartão de débito quando disponibilizado pelo gateway escolhido. Envio automático de e-mails transacionais (confirmação do pedido, pagamento aprovado e envio com código de rastreio). Os preços serão exibidos e cobrados em Reais (BRL). | 2.5. Customer accounts and checkout. End customers may buy with an account (order history, saved addresses and tracking) or as a guest, without registration. Checkout integrated with a payment gateway offering Pix and credit card, and debit card whenever offered by the chosen gateway. Automatic transactional emails (order confirmation, payment approved and shipment with tracking number). Prices will be displayed and charged in Brazilian Reais (BRL). |
| 2.6. Frete nacional e internacional (dropshipping). Regras de frete configuráveis pelo painel, sem necessidade de programação, por origem do envio (Brasil, China ou outros fornecedores), país ou região de destino, valor fixo e prazo estimado, podendo variar por produto ou por fornecedor. Exibição do prazo estimado na página de produto e no checkout, e aviso claro sobre impostos de importação e taxas alfandegárias no checkout, nos três idiomas. | 2.6. Domestic and international shipping (dropshipping). Shipping rules configurable from the admin panel, with no coding required, by shipping origin (Brazil, China or other suppliers), destination country or region, fixed rate and estimated delivery time, which may vary per product or per supplier. Estimated delivery time shown on the product page and at checkout, and a clear notice about import duties and customs fees at checkout, in all three languages. |
| 2.7. Pedidos e rastreio. Seção dedicada no painel para gestão de pedidos, onde a CONTRATANTE informa manualmente o código de rastreio e o link da transportadora de cada pedido; o cliente final visualiza o rastreio em sua conta e o recebe por e-mail. | 2.7. Orders and tracking. A dedicated admin section for order management, where the CLIENT manually enters the tracking number and carrier link for each order; the end customer sees the tracking in their account and receives it by email. |
| 2.8. Painel administrativo. A CONTRATANTE gerencia, sem depender de programador: produtos, variações, estoque, fotos, categorias, coleções e marcas; banners e blocos editoriais da página inicial; textos nos três idiomas; pedidos e status; clientes; regras de frete; cupons de desconto; e configurações gerais da loja (logo, contatos, redes sociais e credenciais do gateway). Acesso por usuário e senha, com possibilidade de cadastrar colaboradores. | 2.8. Admin panel. The CLIENT manages, without needing a developer: products, variations, stock, photos, categories, collections and brands; homepage banners and editorial blocks; texts in all three languages; orders and statuses; customers; shipping rules; discount coupons; and general store settings (logo, contacts, social media and gateway credentials). Login with username and password, with the option to add staff users. |
| 2.9. Análise de clientes (analytics). Painel com indicadores de vendas (faturamento, pedidos, ticket médio e produtos mais vendidos) e de comportamento: produtos mais visualizados, origem do tráfego (Google, Instagram, links diretos, campanhas etc.), carrinhos abandonados, clientes novos e recorrentes e funil de compra, com filtro por período. Preparação para integração com Google Analytics e Meta Pixel, em contas da CONTRATANTE. | 2.9. Customer analytics. Dashboard with sales indicators (revenue, orders, average order value and best-selling products) and behavior data: most viewed products, traffic sources (Google, Instagram, direct links, campaigns, etc.), abandoned carts, new and returning customers and purchase funnel, with date filters. Ready for Google Analytics and Meta Pixel integration, using the CLIENT's own accounts. |
| 2.10. Estrutura preparada para crescer. Arquitetura organizada para receber novas categorias, funcionalidades e, futuramente, a evolução para um marketplace internacional sem necessidade de refazer o design. A evolução em si (por exemplo, múltiplos vendedores) não integra este contrato (Cláusula 3ª). | 2.10. Built to grow. Architecture organized to accommodate new categories, features and, in the future, the evolution into an international marketplace without a full redesign. That evolution itself (for example, multiple sellers) is not part of this agreement (Clause 3). |
| 2.11. Tecnologia. Desenvolvimento com tecnologias modernas e amplamente utilizadas no mercado: React/Next.js (interface), Node.js (servidor) e PostgreSQL (banco de dados), com HTTPS e boas práticas de segurança. A escolha garante que qualquer outro programador possa manter e expandir a loja no futuro. | 2.11. Technology. Built with modern, widely used technologies: React/Next.js (interface), Node.js (server) and PostgreSQL (database), with HTTPS and security best practices. This ensures any other developer can maintain and expand the store in the future. |
| 2.12. Documentação e treinamento. Documentação técnica descrevendo a estrutura e o funcionamento do sistema, de modo que outro programador possa dar continuidade; manual de uso do painel; e treinamento por videochamada, em inglês ou português, à escolha da CONTRATANTE. | 2.12. Documentation and training. Technical documentation describing the system's structure and operation, so that another developer can continue the work; an admin panel user guide; and training by video call, in English or Portuguese, at the CLIENT's choice. |
| ## CLÁUSULA 3ª — DO QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO | ## CLAUSE 3 — WHAT IS NOT INCLUDED |
| 3.1. Não integram este contrato, podendo ser contratados à parte, mediante orçamento prévio e aditivo: (a) Apple Pay e Google Pay; (b) cálculo de frete em tempo real pelas transportadoras; (c) atualização automática do rastreio pelas transportadoras; (d) envio automático de pedidos aos fornecedores ou integração com plataformas de dropshipping; (e) cobrança em moedas estrangeiras; (f) a camada de SEO/AEO com páginas otimizadas para busca, oferecida como opcional na proposta (R$ 1.900,00); (g) marketplace com múltiplos vendedores; (h) produção de fotos (ensaios fotográficos) e redação das descrições dos produtos; (i) registro da marca no INPI ou em órgãos estrangeiros; (j) animações complexas, vídeo de fundo, visualização 3D e aplicativos nativos para lojas de aplicativos; (k) gestão de tráfego pago e redes sociais. | 3.1. The following are not part of this agreement and may be contracted separately, subject to a prior quote and an amendment: (a) Apple Pay and Google Pay; (b) real-time shipping quotes from carriers; (c) automatic tracking updates from carriers; (d) automatic order forwarding to suppliers or integration with dropshipping platforms; (e) charging in foreign currencies; (f) the SEO/AEO layer with search-optimized pages, offered as an option in the proposal (R$ 1,900.00); (g) a multi-seller marketplace; (h) photo production (photo shoots) and product description copywriting; (i) trademark registration with INPI or foreign offices; (j) complex animations, video backgrounds, 3D viewers and native apps for app stores; (k) paid ads and social media management. |
| 3.2. A CONTRATADA orientará, sem custo, o padrão das fotos dos produtos (tamanhos, enquadramentos e fundo), para que se encaixem no design da loja. Até que as fotos e os produtos reais estejam prontos, a loja poderá ser construída e apresentada com imagens e produtos ilustrativos, que a própria CONTRATANTE substituirá pelo painel. | 3.2. The CONTRACTOR will provide, at no cost, guidance on product photo standards (sizes, framing and background) so that images fit the store design. Until real photos and products are ready, the store may be built and presented with placeholder images and products, which the CLIENT will replace through the admin panel. |
| ## CLÁUSULA 4ª — DA ETAPA DE DESIGN E DA APROVAÇÃO | ## CLAUSE 4 — DESIGN STAGE AND APPROVAL |
| 4.1. O projeto começa pela Etapa de Design, antes de qualquer desenvolvimento. Partindo da demonstração aprovada (Cláusula 1.2), a CONTRATADA entregará: a identidade visual completa (Cláusula 2.1) e os layouts em alta fidelidade, em versão para computador e celular, da página inicial, página de categoria/coleção, página de produto, carrinho/checkout e área do cliente. | 4.1. The project starts with the Design Stage, before any development. Building on the approved demo (Clause 1.2), the CONTRACTOR will deliver: the complete brand identity (Clause 2.1) and high-fidelity layouts, in desktop and mobile versions, of the homepage, category/collection page, product page, cart/checkout and customer account area. |
| 4.2. Estão incluídas até 3 (três) rodadas de ajustes sobre a identidade e os layouts. Para que os ajustes sejam feitos com precisão e no prazo, a CONTRATANTE os enviará por escrito, de forma consolidada, em cada rodada. Ao longo da etapa, a CONTRATADA se coloca à disposição para reuniões por videochamada, em inglês. | 4.2. Up to 3 (three) rounds of revisions on the identity and layouts are included. So that revisions are made accurately and on time, the CLIENT will send them in writing, consolidated, in each round. Throughout this stage, the CONTRACTOR will be available for video call meetings, in English. |
| 4.3. Nenhum desenvolvimento começa sem a aprovação do design por escrito pela CONTRATANTE (e-mail ou WhatsApp). A partir da aprovação, o design passa a ser a referência oficial do projeto; pedidos posteriores que revertam o que foi aprovado ou mudem a direção criativa serão orçados à parte. | 4.3. No development starts without the CLIENT's written approval of the design (email or WhatsApp). Once approved, the design becomes the project's official reference; later requests that reverse what was approved or change the creative direction will be quoted separately. |
| 4.4. Liberdade de não seguir. Concluída a Etapa de Design, a CONTRATANTE poderá decidir, por qualquer motivo, não seguir para o desenvolvimento, mediante simples comunicação por escrito. Nesse caso: (a) nada mais será devido além da 1ª parcela, que remunera integralmente a Etapa de Design; (b) a CONTRATANTE recebe e passa a ser titular de todos os arquivos da identidade visual e dos layouts entregues; e (c) o contrato se encerra sem multa para nenhuma das partes. | 4.4. Freedom not to proceed. Once the Design Stage is completed, the CLIENT may decide, for any reason, not to proceed to development, by simple written notice. In that case: (a) nothing further will be owed beyond the 1st installment, which fully pays for the Design Stage; (b) the CLIENT receives and becomes the owner of all brand identity files and layouts delivered; and (c) the agreement ends with no penalty for either party. |
| ## CLÁUSULA 5ª — DOS PRAZOS | ## CLAUSE 5 — TIMELINE |
| 5.1. Etapa de Design: a primeira apresentação da identidade e dos layouts será feita em até 10 (dez) dias úteis contados da confirmação do pagamento da 1ª parcela. Cada rodada de ajustes será respondida pela CONTRATADA em até 3 (três) dias úteis. | 5.1. Design Stage: the first presentation of the identity and layouts will be made within 10 (ten) business days from confirmation of the 1st installment. Each revision round will be delivered by the CONTRACTOR within 3 (three) business days. |
| 5.2. Desenvolvimento, testes e publicação: a entrega oficial da loja (Cláusula 7ª) ocorrerá em até 20 (vinte) dias úteis contados da aprovação do design por escrito. Durante o desenvolvimento, a CONTRATANTE receberá atualizações semanais do andamento e acesso a um ambiente de testes. | 5.2. Development, testing and launch: the official delivery of the store (Clause 7) will take place within 20 (twenty) business days from the written approval of the design. During development, the CLIENT will receive weekly progress updates and access to a test environment. |
| 5.3. Os prazos ficam suspensos enquanto houver pendências de responsabilidade da CONTRATANTE (por exemplo, retorno sobre ajustes, aprovação do design, criação da conta no gateway de pagamento, registro do domínio ou envio de informações necessárias), retomando-se a contagem a partir do seu atendimento. | 5.3. Deadlines are suspended while there are pending items under the CLIENT's responsibility (for example, feedback on revisions, design approval, creating the payment gateway account, registering the domain or sending required information), and resume once they are provided. |
| ## CLÁUSULA 6ª — DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO | ## CLAUSE 6 — PRICE AND PAYMENT |
| 6.1. O valor total dos serviços é de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), fixo e sem reajuste durante a execução deste contrato, já incluídos a identidade visual, o 1º ano de hospedagem e suporte (Cláusula 9ª) e a garantia (Cláusula 10ª). | 6.1. The total price for the services is R$ 5,900.00 (five thousand nine hundred Brazilian reais), fixed and not subject to adjustment during this agreement, already including the brand identity, the 1st year of hosting and support (Clause 9) and the warranty (Clause 10). |
| 6.2. O pagamento será feito exclusivamente via Pix, em duas parcelas: Parcela; %; Valor; Vencimento. 1ª — Início; 40%; R$ 2.360,00; Em até 2 (dois) dias úteis após a assinatura deste contrato. Libera o início da Etapa de Design.. 2ª — Entrega; 60%; R$ 3.540,00; Na entrega da loja, em até 5 (cinco) dias após a validação prevista na Cláusula 7.2.. | 6.2. Payment will be made exclusively via Pix, in two installments: Installment; %; Amount; Due. 1st — Start; 40%; R$ 2,360.00; Within 2 (two) business days after signing this agreement. Starts the Design Stage.. 2nd — Delivery; 60%; R$ 3,540.00; On delivery of the store, within 5 (five) days after the validation set out in Clause 7.2.. |
| 6.3. Dados para pagamento: chave Pix CNPJ 44.358.055/0001-43, favorecida AGÊNCIA XARÁ. Antes de confirmar cada Pix, a CONTRATANTE deve conferir se o nome da favorecida aparece corretamente. O comprovante deverá ser enviado por WhatsApp ou e-mail, e a CONTRATADA confirmará o recebimento por escrito. | 6.3. Payment details: Pix key CNPJ 44.358.055/0001-43, payee AGÊNCIA XARÁ. Before confirming each Pix transfer, the CLIENT should check that the payee name is displayed correctly. The receipt should be sent by WhatsApp or email, and the CONTRACTOR will confirm receipt in writing. |
| 6.4. Nenhum valor adicional será cobrado sem orçamento prévio aprovado por escrito pela CONTRATANTE e formalizado em aditivo. | 6.4. No additional amount will be charged without a prior quote approved in writing by the CLIENT and formalized in an amendment. |
| 6.5. O atraso no pagamento sujeita a parte devedora a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso e juros de 1% (um por cento) ao mês, pro rata die. Atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a CONTRATADA, mediante aviso por escrito, a suspender os trabalhos até a regularização, sem exclusão de quaisquer dados ou conteúdos da CONTRATANTE; o período de suspensão não conta nos prazos da CONTRATADA. | 6.5. Late payment subjects the debtor to a 2% (two percent) penalty on the overdue amount plus interest of 1% (one percent) per month, pro rata. A delay of more than 10 (ten) days allows the CONTRACTOR, upon written notice, to suspend work until payment is made, without deleting any of the CLIENT's data or content; the suspension period does not count toward the CONTRACTOR's deadlines. |
| ## CLÁUSULA 7ª — DA ENTREGA, VALIDAÇÃO E CÓDIGO-FONTE | ## CLAUSE 7 — DELIVERY, VALIDATION AND SOURCE CODE |
| 7.1. Considera-se entrega da loja quando: a loja estiver publicada e funcionando no domínio da CONTRATANTE (ou em endereço provisório, se o domínio ainda não estiver disponível por motivo alheio à CONTRATADA), nos três idiomas, com checkout e painel operando; os acessos ao painel tiverem sido repassados; e o manual de uso e o treinamento (Cláusula 2.12) tiverem sido disponibilizados. | 7.1. The store is considered delivered when: it is published and working on the CLIENT's domain (or on a temporary address, if the domain is not yet available for reasons beyond the CONTRACTOR's control), in all three languages, with checkout and admin panel operating; the admin access credentials have been handed over; and the user guide and training (Clause 2.12) have been provided. |
| 7.2. A partir da entrega, a CONTRATANTE terá 10 (dez) dias para testar tudo o que foi entregue. Itens contratados que não estejam funcionando conforme este contrato serão corrigidos sem custo. Confirmada a conformidade pela CONTRATANTE, ou decorrido o prazo sem apontamento de item contratado com defeito, a entrega considera-se aceita e vence a 2ª parcela. | 7.2. From delivery, the CLIENT will have 10 (ten) days to test everything delivered. Contracted items that do not work as set out in this agreement will be fixed at no cost. Once the CLIENT confirms conformity, or the period ends without any defect being reported in a contracted item, delivery is deemed accepted and the 2nd installment becomes due. |
| 7.3. Em até 5 (cinco) dias úteis após a quitação integral, a CONTRATADA entregará o código-fonte completo (repositório Git transferido para conta da CONTRATANTE ou arquivo .zip), o banco de dados, os arquivos de configuração, as mídias, a documentação técnica e os arquivos finais da identidade visual. Os dados de clientes e pedidos podem ser exportados pela CONTRATANTE pelo painel a qualquer tempo. | 7.3. Within 5 (five) business days after full payment, the CONTRACTOR will deliver the complete source code (Git repository transferred to the CLIENT's account or a .zip file), the database, configuration files, media, technical documentation and the final brand identity files. Customer and order data can be exported by the CLIENT from the admin panel at any time. |
| ## CLÁUSULA 8ª — DA PROPRIEDADE INTELECTUAL | ## CLAUSE 8 — INTELLECTUAL PROPERTY |
| 8.1. Com a quitação integral, a CONTRATADA cede à CONTRATANTE, de forma definitiva e exclusiva, todos os direitos patrimoniais sobre a identidade visual (incluindo o logotipo ORYON), os layouts, o código-fonte e os demais materiais desenvolvidos neste contrato, que poderão ser livremente usados, alterados e mantidos por outro programador ou agência, sem qualquer dependência da CONTRATADA. Na hipótese da Cláusula 4.4, a cessão abrange a identidade visual e os layouts, com o pagamento da 1ª parcela. | 8.1. Upon full payment, the CONTRACTOR assigns to the CLIENT, permanently and exclusively, all economic rights to the brand identity (including the ORYON logo), layouts, source code and other materials developed under this agreement, which may be freely used, modified and maintained by another developer or agency, with no dependency on the CONTRACTOR. In the case of Clause 4.4, the assignment covers the brand identity and layouts, upon payment of the 1st installment. |
| 8.2. Ficam excluídos da cessão apenas bibliotecas e componentes de código aberto de terceiros, que seguem suas próprias licenças e podem ser usados livremente pela CONTRATANTE. Fontes tipográficas serão, preferencialmente, de uso livre (como Google Fonts); se for escolhida fonte paga, a licença será adquirida pela CONTRATANTE, mediante aprovação prévia. | 8.2. The assignment excludes only third-party open-source libraries and components, which follow their own licenses and may be freely used by the CLIENT. Typefaces will preferably be free to use (such as Google Fonts); if a paid font is chosen, the license will be purchased by the CLIENT, subject to prior approval. |
| 8.3. A CONTRATADA poderá exibir o projeto em seu portfólio após o lançamento da loja, salvo se a CONTRATANTE se opuser por escrito, sem divulgar dados de clientes, valores ou informações confidenciais. | 8.3. The CONTRACTOR may display the project in its portfolio after the store launches, unless the CLIENT objects in writing, without disclosing customer data, prices or confidential information. |
| ## CLÁUSULA 9ª — DA HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E SERVIÇOS DE TERCEIROS | ## CLAUSE 9 — HOSTING, DOMAIN AND THIRD-PARTY SERVICES |
| 9.1. 1º ano incluso. A partir da entrega, a CONTRATADA hospedará a loja em sua infraestrutura e prestará suporte técnico sem custo por 12 (doze) meses. Após esse período, a CONTRATANTE poderá, a seu critério: (a) manter a hospedagem e o suporte por R$ 300,00/mês; ou (b) migrar a loja para a hospedagem de sua escolha, com todo o apoio da CONTRATADA para a migração. | 9.1. 1st year included. From delivery, the CONTRACTOR will host the store on its infrastructure and provide technical support free of charge for 12 (twelve) months. After that, the CLIENT may, at her discretion: (a) keep hosting and support for R$ 300.00/month; or (b) migrate the store to a hosting provider of her choice, with the CONTRACTOR's full support for the migration. |
| 9.2. Contas sempre no nome da CONTRATANTE. O domínio (ex.: oryon.com.br) e a conta do gateway de pagamento (por exemplo, Mercado Pago, Pagar.me ou Stripe, definido em conjunto na Etapa de Design) são registrados no nome da CONTRATANTE. Os valores das vendas caem diretamente na conta da CONTRATANTE, sem passar pela CONTRATADA. O mesmo vale para Google Analytics, Meta Pixel e redes sociais. | 9.2. Accounts always in the CLIENT's name. The domain (e.g., oryon.com.br) and the payment gateway account (for example, Mercado Pago, Pagar.me or Stripe, chosen together during the Design Stage) are registered in the CLIENT's name. Sales revenue goes directly into the CLIENT's account, never through the CONTRACTOR. The same applies to Google Analytics, Meta Pixel and social media. |
| 9.3. São pagos diretamente pela CONTRATANTE, sem intermediação ou margem da CONTRATADA: registro e renovação do domínio; taxas cobradas pelo gateway em cada venda; e, se necessário por volume, serviço de envio de e-mails e eventuais serviços pagos de terceiros previamente aprovados. | 9.3. The following are paid directly by the CLIENT, with no intermediation or markup by the CONTRACTOR: domain registration and renewal; fees charged by the gateway on each sale; and, if required by volume, an email delivery service and any paid third-party services approved in advance. |
| ## CLÁUSULA 10ª — DA GARANTIA E DO BACKUP | ## CLAUSE 10 — WARRANTY AND BACKUP |
| 10.1. Pelo prazo de 1 (um) ano a contar da entrega, a CONTRATADA garante, sem custo, a correção de qualquer funcionalidade contratada que apresente defeito ou deixe de funcionar. A garantia preserva o que foi contratado; novas funcionalidades, novos módulos e mudanças de escopo são orçados à parte. | 10.1. For 1 (one) year from delivery, the CONTRACTOR guarantees, at no cost, the correction of any contracted feature that becomes defective or stops working. The warranty preserves what was contracted; new features, new modules and scope changes are quoted separately. |
| 10.2. Enquanto a loja estiver hospedada pela CONTRATADA, haverá backup automático diário do banco de dados e semanal completo, com cópia fora do servidor principal e retenção de 30 (trinta) dias. | 10.2. While the store is hosted by the CONTRACTOR, there will be daily automatic database backups and weekly full backups, stored off the main server and kept for 30 (thirty) days. |
| ## CLÁUSULA 11ª — DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE | ## CLAUSE 11 — CLIENT RESPONSIBILITIES |
| 11.1. Por ser a titular do negócio, cabe à CONTRATANTE: (a) a operação de vendas e o relacionamento com fornecedores e transportadoras (inclusive no modelo de dropshipping); (b) a procedência, a autenticidade e a regularidade dos produtos anunciados, inclusive quanto a marcas de terceiros; (c) o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor (como direito de arrependimento, trocas e devoluções) e das regras de importação e tributação; (d) a veracidade das informações de prazos, impostos e frete cadastradas no painel; (e) as obrigações fiscais do negócio; e (f) a titularidade ou licença das fotos, textos e demais materiais que fornecer. | 11.1. As the business owner, the CLIENT is responsible for: (a) sales operations and the relationship with suppliers and carriers (including under the dropshipping model); (b) the origin, authenticity and legality of the products listed, including regarding third-party brands; (c) compliance with the Brazilian Consumer Protection Code (such as the right of withdrawal, exchanges and returns) and with import and tax rules; (d) the accuracy of delivery times, taxes and shipping information entered in the admin panel; (e) the business's tax obligations; and (f) owning or licensing the photos, texts and other materials she provides. |
| 11.2. A CONTRATADA entregará as páginas de termos de uso, política de privacidade e trocas e devoluções com modelos-base nos três idiomas; a revisão jurídica e a adequação final desses textos à operação são de responsabilidade da CONTRATANTE. | 11.2. The CONTRACTOR will deliver the terms of use, privacy policy and exchanges and returns pages with base templates in all three languages; the legal review and final adaptation of these texts to the business are the CLIENT's responsibility. |
| 11.3. O registro da marca ORYON junto ao INPI (e a eventuais órgãos estrangeiros) é recomendado e fica a cargo da CONTRATANTE. A CONTRATADA cria a identidade visual, mas não garante a disponibilidade do nome para registro. | 11.3. Registering the ORYON trademark with INPI (and any foreign offices) is recommended and is the CLIENT's responsibility. The CONTRACTOR creates the brand identity but does not guarantee that the name is available for registration. |
| ## CLÁUSULA 12ª — DA CONFIDENCIALIDADE E DA LGPD | ## CLAUSE 12 — CONFIDENTIALITY AND DATA PROTECTION |
| 12.1. A CONTRATADA manterá sigilo sobre todas as informações do negócio ORYON (fornecedores, estratégia, clientes, vendas e valores), que não serão usadas nem compartilhadas para qualquer outra finalidade, inclusive após o encerramento deste contrato. | 12.1. The CONTRACTOR will keep confidential all information about the ORYON business (suppliers, strategy, customers, sales and prices), which will not be used or shared for any other purpose, including after this agreement ends. |
| 12.2. Ambas as partes observarão a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). A CONTRATANTE é a controladora dos dados dos clientes da loja, e a CONTRATADA atua como operadora, tratando-os apenas para prestar os serviços deste contrato. A loja contará com aviso de cookies e consentimento. | 12.2. Both parties will comply with the Brazilian General Data Protection Law (Law No. 13,709/2018). The CLIENT is the controller of the store's customer data, and the CONTRACTOR acts as processor, handling it only to provide the services under this agreement. The store will include a cookie notice and consent. |
| ## CLÁUSULA 13ª — DOS LIMITES DE RESPONSABILIDADE | ## CLAUSE 13 — LIMITATION OF LIABILITY |
| 13.1. A CONTRATADA garante a execução completa e correta do escopo contratado, mas não garante volume de vendas, tráfego ou resultados comerciais, que dependem de fatores do negócio e do mercado. | 13.1. The CONTRACTOR guarantees the complete and correct execution of the contracted scope, but does not guarantee sales volume, traffic or commercial results, which depend on business and market factors. |
| 13.2. Instabilidades ou mudanças de regras de serviços de terceiros (gateways, transportadoras, Google, Meta) não caracterizam falha da CONTRATADA; ainda assim, ajustes necessários para manter as funcionalidades contratadas operando estão cobertos pela garantia da Cláusula 10ª. | 13.2. Outages or rule changes in third-party services (gateways, carriers, Google, Meta) are not a failure of the CONTRACTOR; even so, adjustments needed to keep contracted features working are covered by the warranty in Clause 10. |
| ## CLÁUSULA 14ª — DA RESCISÃO | ## CLAUSE 14 — TERMINATION |
| 14.1. Por descumprimento. Qualquer das partes poderá rescindir este contrato se a outra descumprir obrigação contratual e não corrigir o problema em até 10 (dez) dias após notificação por escrito (e-mail). | 14.1. For breach. Either party may terminate this agreement if the other breaches a contractual obligation and does not remedy it within 10 (ten) days after written notice (email). |
| 14.2. Por iniciativa da CONTRATANTE. Além da hipótese da Cláusula 4.4, a CONTRATANTE poderá encerrar o contrato a qualquer tempo, por escrito. Será devido o valor proporcional ao que foi executado, considerando-se os seguintes pesos: Etapa de Design — 40% (R$ 2.360,00); Desenvolvimento — 45% (R$ 2.655,00); Testes e publicação — 15% (R$ 885,00). Se a rescisão ocorrer durante uma etapa, a CONTRATADA apresentará relatório do percentual executado, com evidências, em até 5 (cinco) dias úteis. | 14.2. At the CLIENT's initiative. In addition to Clause 4.4, the CLIENT may end the agreement at any time, in writing. The amount owed will be proportional to the work performed, using the following weights: Design Stage — 40% (R$ 2,360.00); Development — 45% (R$ 2,655.00); Testing and launch — 15% (R$ 885.00). If termination occurs during a stage, the CONTRACTOR will present a report of the percentage completed, with evidence, within 5 (five) business days. |
| 14.3. Por culpa da CONTRATADA. Se a rescisão decorrer de descumprimento da CONTRATADA, todo valor pago por serviços não executados será devolvido em até 10 (dez) dias úteis. | 14.3. Due to the CONTRACTOR's fault. If termination results from the CONTRACTOR's breach, any amount paid for services not performed will be refunded within 10 (ten) business days. |
| 14.4. Em qualquer caso de encerramento, quitado o valor devido, a CONTRATADA entregará em até 5 (cinco) dias úteis os arquivos, layouts, códigos e dados correspondentes ao que foi executado e pago, no estado em que se encontrarem, e cooperará com a transição para outro fornecedor, sem retenção de dados, domínio ou contas da CONTRATANTE. | 14.4. In any termination, once the amount owed is settled, the CONTRACTOR will deliver within 5 (five) business days the files, layouts, code and data corresponding to the work performed and paid, as they stand, and will cooperate with the transition to another provider, without withholding the CLIENT's data, domain or accounts. |
| ## CLÁUSULA 15ª — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS | ## CLAUSE 15 — GENERAL PROVISIONS |
| 15.1. Idioma. Este contrato é firmado em português e inglês. A versão em inglês é fornecida para a conveniência da CONTRATANTE; havendo divergência de interpretação, prevalece a versão em português. | 15.1. Language. This agreement is executed in Portuguese and English. The English version is provided for the CLIENT's convenience; in case of any discrepancy, the Portuguese version prevails. |
| 15.2. Comunicação. As comunicações entre as partes poderão ser feitas por e-mail e WhatsApp, nos contatos indicados na qualificação, e o atendimento à CONTRATANTE poderá ser feito em inglês. Aprovações e pedidos de ajuste enviados por esses meios têm validade de comunicação escrita. | 15.2. Communication. Communications between the parties may be made by email and WhatsApp, using the contacts in the identification above, and the CLIENT may be served in English. Approvals and revision requests sent through these channels count as written communication. |
| 15.3. Assinatura eletrônica. Este contrato poderá ser assinado por meio eletrônico (gov.br ou plataforma de assinatura digital), com plena validade jurídica, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 14.063/2020. | 15.3. Electronic signature. This agreement may be signed electronically (gov.br or a digital signature platform), with full legal validity, under Article 10, § 2 of Provisional Measure No. 2,200-2/2001 and Law No. 14,063/2020. |
| 15.4. Este contrato representa o acordo integral entre as partes sobre o seu objeto. Alterações somente terão validade por aditivo escrito assinado por ambas. | 15.4. This agreement represents the entire agreement between the parties on its subject. Changes are only valid through a written amendment signed by both. |
| ## CLÁUSULA 16ª — DO FORO | ## CLAUSE 16 — JURISDICTION |
| 16.1. As partes elegem o foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro/RJ, domicílio da CONTRATANTE, para resolver eventuais controvérsias oriundas deste contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Antes de qualquer medida judicial, as partes se comprometem a buscar uma solução amigável. | 16.1. The parties elect the courts of the Judicial District of the City of Rio de Janeiro/RJ, the CLIENT's domicile, to resolve any disputes arising from this agreement, waiving any other, however privileged. Before any legal action, the parties undertake to seek an amicable solution. |

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento eletronicamente.

In witness whereof, the parties sign this agreement electronically.

Rio de Janeiro/RJ, 29 de outubro de 2026.

| ________________________________ CONTRATANTE / CLIENT IRIS DEFNE AKSUNGER DA SILVA CPF: 129.917.101-01 ORYON | ________________________________ CONTRATADA / CONTRACTOR AGÊNCIA XARÁ — CNPJ: 44.358.055/0001-43 Darley Silva Candido — CPF: 090.888.401-05 |
| --- | --- |